Zápisnica z 23.10.  
projekt – turistická web aplikácia

Prítomný – Kristína Miklošová  
Juraj Mašlej  
Juraj Košťál  
Roman Brojo

Agenda :

1. Zhodnotenie doterajšej práce
2. Plán pre vypracovanie analýzy technológií
3. Plán pre vypracovanie návrhu databázy
4. Plán pre vypracovanie dekompozície
5. Oprava / dopracovanie predchádzajúcej etapy
6. Posúdenie mapových podkladov

K bodom :

1. Je potrebné dobehnúť nadobudnuté meškanie, tj. musí sa stihnúť doplnenie predchádzajúcej etapy a zároveň zvládnuť úlohy na tento týždeň.
2. Úlohu si vzal na starosť Juraj Košťál.
3. Úlohu si vzal na starosť Juraj Mašlej.
4. Nebolo úplne jasné, čo v danej úlohe treba vypracovať. Nutná ďalšia diskusia.
5. Každý opraví/doplní svoju chýbajúcu časť práce z minulej etapy.
6. Ukázalo sa, že openstreetmap nebude najvhodnejší mapový podklad. Zvažujeme využitie turistickej mapy z mapy.cz

Spísal : Juraj Mašlej